OPC模式执行方案：从「今天打开电脑」到「第一个真实用户数据」

以下按一人公司、每天2-3小时、AI辅助执行设计。每个任务拆成「人类动作（5-15分钟）」+「AI交付物」+「验收标准」。不讨论框架，只给动作。

Week 1：止血 + 定位切换（8/10 - 8/16）

目标：消除法律风险，统一品牌叙事，让713个URL开始转化。

Day 1（周一）：合规处置 — 人类30分钟，AI生成代码

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 下线zh-cn soulmate chat | 打开网站后台/CMS，找到zh-cn路径下所有含"soulmate/chat/AI companion"的页面 | 生成301重定向规则（Cloudflare Pages/_redirects格式）或410响应头配置 | site:togthr.life zh-cn soulmate Google搜索零结果 |
| 1.2 全站关键词扫描 | 在代码仓库根目录执行全局搜索 | 生成grep/ripgrep命令：rg -i "soulmate¦chat¦companion¦ai girlfriend" --type-add 'web:*.{html,tsx,jsx,md}' -tweb | 确认零匹配（排除你允许的"quiet companion"） |
| 1.3 更新llms.txt | 打开llms.txt文件 | 生成替换文本：Togthr is a quiet companion. No chat. No AI conversation. A small presence that remembers you. | 文件保存并部署 |
| 1.4 更新robots.txt | 检查现有robots.txt | 生成确认清单：确认没有Disallow掉/build、/couples、/solo | 清单勾选完成 |

OPC模式要点：你今天不需要写任何代码。把仓库路径告诉AI，AI生成具体的重定向规则和搜索命令，你复制粘贴执行。

Day 2（周二）：全站定位切换 — 人类45分钟，AI生成文案+代码

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 首页H1切换 | 打开首页组件文件（如index.tsx或page.tsx） | 生成代码块：<h1>the quiet companion</h1><p>He doesn't chat. He stays.</p> | 打开togthr.life，首屏看到这句话 |
| 2.2 Meta全站更新 | 找到layout.tsx或_head组件 | 生成Next.js metadata对象：title: "Togthr — The Quiet Companion", description: "A small presence on your screen that remembers you. No chat. No AI. Just stays." | 用SEO工具（或浏览器F12→Elements）确认 |
| 2.3 OG图更新 | 打开Figma/Canva，或告诉AI现有OG图路径 | 生成1200×630像素风OG图设计描述（供你或AI绘图工具执行）：「像素风小公仔居中，背景#1a1a2e，文字"He doesn't chat. He stays."，字体Press Start 2P」 | 用Facebook Sharing Debugger或Twitter Card Validator测试 |
| 2.4 导航栏清理 | 打开导航组件 | 生成新导航数组：[{label:"Companion",href:"/"},{label:"For Couples",href:"/couples"},{label:"For Me",href:"/solo"},{label:"Ethics",href:"/ethics"}] | 导航栏只有这4项，无Chat/Talk/AI |
| 2.5 Footer更新 | 打开Footer组件 | 生成代码：<p className="text-xs opacity-60">Togthr is not a chatbot. It doesn't talk. It remembers you.</p> | 每个页面底部可见 |

OPC模式要点：AI生成的是「可直接复制粘贴的代码块」，不是思路。你打开文件，找到对应位置，替换。如果找不到，把文件内容贴给AI，AI指出具体行号。

Day 3（周三）：基建升级 + 713 URL变现 — 人类30分钟

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Cloudflare升级 | 登录Cloudflare Dashboard → Plans → 选择Pro（$5/月）或Business（$20/月） | 生成对比建议：Pro够现阶段，Business解锁A/B测试和高级规则（建议先Pro） | 付款成功，Dashboard显示Pro |
| 3.2 开启Web Analytics | Analytics & Logs → Web Analytics → Enable | 生成步骤截图文字描述（如果你找不到按钮） | 数据开始收集 |
| 3.3 GA4确认 | 打开GA4 Realtime，访问togthr.life | 生成GA4事件清单（6个自定义事件代码）：email_signup, landing_view, build_start, build_complete, care_action, share_click | Realtime显示1个活跃用户 |
| 3.4 713 URL底部加CTA | 找到/p/路径下的内容模板文件（如[slug].tsx或post.tsx） | 生成CTA组件代码：<div className="mt-12 p-6 border border-dashed rounded-lg"><p>Want to build your little one together?</p><a href="/couples" className="...">Join the waitlist</a></div> | 随机打开3个/p/页面，底部出现CTA |
| 3.5 记录baseline | 截图GA4概览页 | 生成baseline记录模板（复制到Notion/本地文档） | 保存为baseline_20260812 |

OPC模式要点：3.4是本周最关键的动作。713个URL已经在Google有排名，每多一天没有CTA，就浪费一天流量。AI生成的是「可插入内容模板底部」的React组件，你找到模板文件，粘贴到{content}后面。

Day 4-5（周四-五）：/ethics + 两落地页 — 人类2小时，AI生成全部代码

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 /ethics页 | 创建app/ethics/page.tsx（或pages/ethics.tsx） | 生成完整页面代码：白底黑字，五条伦理承诺（之前定义的），像素小公仔角落装饰，纯静态 | 访问togthr.life/ethics，内容完整 |
| 4.2 /couples落地页 | 创建app/couples/page.tsx | 生成完整页面：H1「Put them on your screen.」/副标题/邮箱收集框/CTA按钮 | 页面可访问，邮箱框可输入 |
| 4.3 /solo落地页 | 创建app/solo/page.tsx | 生成完整页面：H1「Someone quiet, just for you.」/副标题/邮箱收集框/CTA | 页面可访问 |
| 4.4 邮箱收集 | 注册Buttondown（免费100订阅）或MailerLite（免费1000订阅） | 生成嵌入表单代码（HTML/JSX），直接粘贴到落地页 | 你自己填一个测试邮箱，收到确认邮件 |

OPC模式要点：AI生成的是完整可运行的页面代码，不是伪代码。包括Tailwind样式、响应式布局、像素风装饰。你创建文件，粘贴，保存，部署。

Day 6-7（周末）：复盘 — 人类30分钟

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 合规确认 | 无痕模式浏览全站 | 生成检查清单（10项）：无chat/soulmate残留、导航4项、Footer声明、OG图更新等 | 全部勾选 |
| 5.2 GA4确认 | 检查Realtime | 生成数据检查清单：日活、页面浏览、平均停留、跳出率 | 截图保存 |
| 5.3 写Week 2计划 | 打开Notion/文档 | 生成Week 2任务列表（见下文） | 列表保存 |

Week 2：核心产品MVP — 建造仪式（8/17 - 8/23）

目标：让用户在3分钟内完成建造，看到一个「属于自己的」小公仔。

Day 8（周一）：设计建造流程 — 人类1小时，AI生成规范

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 纸上原型 | 拿纸笔画5步流程，拍照或描述给AI | 生成数字化的用户旅程图（文本版），标注每步的情感目标 | 你确认「这流程让我想完成」 |
| 6.2 资产清单 | 确认现有像素资产 | 生成资产清单表格：基础圆体1个+发型6个+发色6种+配饰8个 | 清单可执行 |

OPC模式要点：如果不会画像素，AI可以生成Piskel/Aseprite的图层描述，或直接用CSS/SVG绘制简单像素风。不要追求完美，MVP阶段用几何图形+像素滤镜即可。

Day 9-11（周二-四）：/build前端 — 人类3小时，AI生成全部代码

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 步骤1-3（外形选择） | 创建app/build/page.tsx | 生成三步选择UI：①发型网格6选1（点击放大）②发色6选1（色块+像素预览）③配饰8选1（图标）。每步有微动画（framer-motion淡入） | 可点击选择，有反馈 |
| 7.2 步骤4-5（身份+揭晓） | 继续编辑build页面 | 生成：名字输入框+「喜欢的一件小事」18个preset按钮（如「雨天听爵士」「抹茶拿铁」「深夜散步」）+揭晓动画（公仔从像素蛋中浮现，睁眼） | 输入名字，选择小事，点击揭晓，看到动画 |
| 7.3 JSON存储 | 无需动作 | 生成localStorage存储逻辑：localStorage.setItem('togthr_buddy', JSON.stringify({name, traits, createdAt})) | 刷新页面，数据不丢失 |
| 7.4 揭晓页分享 | 无需动作 | 生成分享卡组件：公仔预览+名字+「Day 1 together」+下载PNG按钮（html2canvas） | 点击下载，生成正确图片 |

OPC模式要点：这是本周核心开发任务。AI生成完整的Next.js页面代码（含状态管理、动画、存储）。你负责复制粘贴、本地运行测试、部署。如果某步动画太复杂，AI降级为CSS transition。

Day 12-13（周五-六）：测试 — 人类1小时

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 自测 | 走完整流程3次 | 生成测试检查清单（15项）：每步加载时间、选择反馈、动画流畅度、存储持久化、分享卡生成等 | 全部通过 |
| 8.2 找1-2个朋友测试 | 发送链接 | 生成用户测试指南（发给朋友的文字）：「请完成建造，告诉我哪里卡住了」 | 收集反馈 |
| 8.3 修bug | 把bug描述给AI | 生成修复代码 | 重新测试通过 |

Week 3：基础照顾循环 + 记忆引擎v0（8/24 - 8/30）

目标：建造完成后，用户有一个「活着的」存在可以照顾。

Day 15（周一）：主界面设计 — 人类1小时

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 主界面 | 创建app/companion/page.tsx（或/dashboard） | 生成：公仔居中（呼吸动画2帧CSS）+下方3按钮（🍚喂食/🤗拥抱/🌙晚安）。点击后微动画（开心跳4帧/歪头2帧） | 打开页面，公仔在呼吸，按钮可点击 |
| 9.2 需求状态 | 无需动作 | 生成「饱腹度」逻辑：不是血条，是表情变化😊→😐→🥺。每12小时降一级。存储在localStorage | 修改系统时间测试，表情变化 |

Day 16（周三）：记忆引擎v0 — 人类1.5小时

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 日程记忆 | 在建造流程中加可选字段 | 生成：「Anything they should remember?」输入框+日期选择器。存入JSON | 建造时可填写 |
| 10.2 举牌动画 | 无需动作 | 生成3帧举牌动画（CSS/JS）：公仔举起小牌子，显示记忆文字。到期自动触发 | 设置明天记忆，刷新页面，看到举牌 |
| 10.3 举牌文案 | 无需动作 | 生成10条预设文案：good luck / happy birthday / you got this / i'm proud of you / 等 | 随机显示或用户自选 |

Day 17（周四）：「想念」状态 + 分享卡v1 — 人类1小时

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 想念状态 | 无需动作 | 生成：48h未打开→公仔低头+小心心+文字「…i missed you. it's okay. i'm here.」 | 模拟48h未访问，看到状态 |
| 11.2 分享卡v1 | 无需动作 | 生成：主界面「截图分享」按钮→生成卡片（公仔+名字+Day N together）→可下载PNG | 点击下载，图片正确 |

Week 4：验证启动（9/1 - 9/7）

目标：获取第一批真实用户数据，判定L1。

Day 22（周一）：CTA链接 + 软付费墙测试 — 人类1小时

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 落地页加Try it now | 编辑/couples和/solo | 生成：在邮箱收集下方加按钮「Try it now →」链接到/build | 点击跳转正确 |
| 12.2 软付费墙 | 在/build完成后加弹窗 | 生成：「Unlock more memories and outfits → $5.49/mo」按钮（链接到Stripe Payment Link，暂不真收费，只记录点击率） | GA4事件paywall_click触发 |

Day 23-24（周二-三）：暗验证内容 — 人类2小时

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 Reddit首帖 | 注册/登录Reddit，找到r/longdistance和r/selfcare | 生成2个帖子文案（脱敏版，不提Togthr具体功能，只说「I made a tiny companion that doesn't talk. It remembers your days.」+截图） | 发布，记录互动数 |
| 13.2 TikTok首条 | 用手机录屏/build流程 | 生成15秒脚本：建造→揭晓→举牌「good luck」→文字「He doesn't chat. He stays.」→lo-fi音乐建议 | 发布，记录播放量 |
| 13.3 现有页面加CTA | 从713 URL中选10个流量最高（GA4或Search Console看） | 生成底部CTA文案变体3套 | 部署，观察点击率 |

Day 25（周五）：数据检查 — 人类30分钟

表格

| 任务 | 人类动作 | AI交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 L1检查 | 打开GA4 + 邮箱后台 | 生成判定模板：落地页访问量___ / 邮箱收集数___ / CVR___% / build完成数___ / 完成率___% | 填入数字，判定是否≥3% |

三、OPC模式协作模板（每天使用）

每天早上打开电脑，按这个顺序：

plain

07:00-07:10  检查数据（GA4/邮箱/Reddit/TikTok通知）

→ 人类看数字，AI生成「昨日数据摘要」

07:10-07:30  确定今日1个核心任务

→ 人类从Week计划中选1项，AI生成「今日执行清单」（3-5个子步骤）

07:30-08:30  核心开发/创作

→ 人类打开文件，AI生成代码/文案/设计描述，人类复制粘贴+测试

08:30-09:00  内容/社区

→ 人类发布，AI生成文案变体

规则：每天只做1个核心任务。2-3小时能做完1个具体功能就够了。不贪多。

四、关键决策检查点（不可跳过）

表格

| 时间 | 检查项 | 如果YES | 如果NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/30（Week 2结束） | /build完成率≥30%？ | 继续Week 3 | 简化建造流程（从3步减到2步），再测1周 |
| 9/7（Week 3结束） | 邮箱CVR≥3%？ | 准备PH，启动Week 4 | 修改落地页文案（AI生成3套新文案），再测1周 |
| 9/14（Week 4结束） | 软付费墙点击率≥5%？ | 接入真Stripe | 调整定价/功能描述，再测 |
| 9/28（PH后） | 注册≥100？ | 启动付费系统 | 分析PH评论，修产品 |

五、本周（明天开始）立即执行的5件事

- 合规：把zh-cn soulmate chat下线（AI生成重定向规则，你复制粘贴）

- 定位：首页H1改成「the quiet companion」（AI生成代码块，你替换）

- 变现：713个URL底部加CTA（AI生成组件，你插入内容模板）

- 基建：Cloudflare升级Pro + GA4事件确认（AI生成步骤清单，你勾选）

- 验证：/couples和/solo落地页上线（AI生成完整页面代码，你创建文件部署）

明天只做第1件。后天做第2件。大后天做第3件。一件一件来。