以下是为你定制的 《AutoClaw 逐日投喂指令集》。请严格按照 “一天一个 Prompt” 的节奏执行，不要一次性把一周的任务给它。

⚠️ 给 AutoClaw 投喂前的【系统级预设】（只需发一次）

Prompt 0：项目上下文初始化
“你现在是 Togthr.life 的全栈工程师。技术栈：Next.js 14+ (App Router) + Tailwind CSS + Supabase + Cloudflare Pages。
核心原则：

- 这是一个‘安静陪伴’产品，绝对禁止出现 chat, talk, AI girlfriend, soulmate 等词汇。

- 视觉风格：像素风、温暖、柔软。配色参考 #1a1a2e (背景) + #f8f8f2 (文字)。

- 所有新功能必须移动端优先。

- 每次修改代码前，先读取相关文件确认现有结构。

- 输出代码必须是完整可运行的，不要省略。
明白请回复‘Togthr Dev Ready’。”

📅 Day 1（周一 8/10）：合规止血 + 713 URL 变现

目标：下线违规页面 + 让现有流量开始转化。

Prompt 1-A：合规扫描与重定向
“任务：全站合规清理。

- 搜索项目中所有包含 ‘soulmate’, ‘chat’, ‘AI companion’, ‘girlfriend’, ‘boyfriend’ 的文件（排除 node_modules）。列出所有匹配的文件路径和行号。

- 针对 zh-cn 路径下的相关页面，生成 Cloudflare Pages 的 _redirects 规则，将它们 301 重定向到 /ethics。如果没有 _redirects 文件，请创建。

- 更新 llms.txt 内容为：‘Togthr is a quiet companion. No chat. No AI conversation. A small presence that remembers you.’
执行后告诉我修改了哪些文件。”

Prompt 1-B：713 URL 批量加 CTA
“任务：在现有内容页底部添加转化入口。

- 找到渲染 /p/[slug] 或博客文章详情的组件文件。

- 在文章内容 {content} 下方添加一个 CTA 组件。样式：虚线边框、圆角、暖色背景。

- 文案：‘Want to build your little one together?’ + 按钮 ‘Join the waitlist’ 链接到 /couples。

- 确保该组件只在文章详情页显示，不在首页/列表页显示。
请给出修改后的完整组件代码。”

📅 Day 2（周二 8/11）：全站定位切换

目标：用户打开网站第一眼看到新定位。

Prompt 2：首页与元数据重构
“任务：全站品牌定位切换为 ‘quiet companion’。

- 修改首页 H1 为 ‘the quiet companion’，副标题为 ‘He doesn't chat. He stays.’。使用像素字体（如有）或衬线体。

- 修改根布局 layout.tsx 的 metadata：title=‘Togthr — The Quiet Companion’, description=‘A small presence on your screen that remembers you. No chat. No AI. Just stays.’

- 修改导航栏数组，只保留：Companion(/), For Couples(/couples), For Me(/solo), Ethics(/ethics)。移除所有 Chat/Talk 相关项。

- 在 Footer 添加一行小字：‘Togthr is not a chatbot. It doesn't talk. It remembers you.’
请逐个文件修改并展示 diff。”

📅 Day 3（周三 8/12）：基建升级 + GA4 埋点

目标：数据可追踪。

Prompt 3：GA4 事件埋点注入
“任务：为关键行为添加 GA4 追踪。

- 创建一个 lib/analytics.ts 工具函数，封装 gtag.event 调用。

- 在以下位置注入事件：

  - 邮箱订阅表单提交成功 → email_signup

  - /couples 和 /solo 页面加载 → landing_view

  - /build 页面加载 → build_start

  - /build 完成揭晓 → build_complete

  - 喂食/拥抱按钮点击 → care_action (参数: type=feed/hug)

  - 分享卡下载 → share_click

- 确保不阻塞主线程。给出代码和使用示例。”

📅 Day 4-5（周四-五）：落地页 + Ethics 页

目标：承接流量的容器上线。

Prompt 4-A：/ethics 静态页
“创建 app/ethics/page.tsx。内容：五条伦理承诺（我会提供文本）。样式：极简白底黑字，右下角放一个像素小公仔装饰图（用占位符）。顶部有返回首页链接。不需要复杂交互。”

Prompt 4-B：/couples 和 /solo 落地页
“创建两个落地页：app/couples/page.tsx 和 app/solo/page.tsx。
结构相同：H1 + 副标题 + 邮箱收集表单 + CTA 按钮。
/couples H1: ‘Put them on your screen.’
/solo H1: ‘Someone quiet, just for you.’
邮箱表单：单输入框 + 提交按钮。提交后显示 ‘You're on the list ☀️’。
样式：温暖、像素风点缀、移动端友好。
先用本地 state 模拟提交，后续接 Supabase。”

📅 Week 2 核心：/build 建造仪式（拆成 3 个 Prompt）

Prompt 5-A：建造流程 Step 1-3 外形选择
“创建 app/build/page.tsx 的第一步：外形选择。

- 用一个网格展示 6 种发型 × 6 种发色 × 8 种配饰的组合预览（或分三步选）。

- 选中项有高亮边框 + 微缩放动画。

- 底部固定‘Next’按钮，未选时禁用。

- 数据存到 React state。

- 像素风 UI，选项卡片要可爱。
先只做这一步，完成后我测试。”

Prompt 5-B：建造流程 Step 4-5 身份+揭晓
“继续 app/build/page.tsx：
Step 4: 名字输入框（placeholder: ‘Mochi, Pip, Nono...’）+ ‘喜欢的一件小事’ 18 个 preset 标签选择（可多选最多 3 个）。
Step 5: 揭晓页。公仔从像素蛋/云中浮现动画（CSS keyframes）+ 显示名字 + ‘Day 1 together’。
揭晓页必须有‘Download Share Card’按钮（用 html2canvas 生成 PNG）。
完成后将所有建造数据 JSON.stringify 存入 localStorage key ‘togthr_buddy’。”

Prompt 5-C：建造流程联调与动画优化
“现在 /build 页面有 5 步了。请检查：

- 步骤切换是否有淡入淡出过渡（framer-motion 或 CSS transition）。

- 刷新页面后是否能从 localStorage 恢复进度。

- 分享卡生成的图片是否清晰、包含公仔+名字+天数。

- 移动端布局是否正常。
修复所有问题，给出最终版代码。”

💡 给 AutoClaw 投喂的【黄金法则】

表格

下载为表格

导出为图片

| 法则 | 说明 | 错误示范 | 正确示范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次一任务 | 不要把一天的任务合并成一个 Prompt | “帮我做合规清理+首页改版+GA4埋点” | “今天只做合规清理，具体指令如下…” |
| 指定文件路径 | AI 不知道你的项目结构 | “修改首页” | “修改 app/page.tsx 中的 H1 标签” |
| 要求完整代码 | 防止 AI 偷懒用 // ...existing code | “更新这个组件” | “给出修改后的完整组件代码，不要省略” |
| 先读后改 | 防止 AI 覆盖你已有的逻辑 | “加一个 CTA” | “先读取 components/BlogPost.tsx，然后在 {content} 下方添加 CTA” |
| 验收标准前置 | 让 AI 知道什么算“完成” | “做个落地页” | “落地页需满足：H1可见、邮箱框可输入、提交后有反馈文案、移动端无横向滚动” |
| 出错时贴报错 | 不要说“不行”，贴日志 | “这个跑不起来” | “运行 npm run dev 报错：[粘贴完整错误日志]，请修复” |

🚨 特别提醒：AutoClaw 做不了的事

表格

下载为表格

导出为图片

| 事项 | 为什么 AI 做不了 | 你需要手动做 |
| --- | --- | --- |
| Cloudflare 付款升级 | 需要信用卡/账户权限 | 登录 CF Dashboard 操作 |
| GA4 后台配置 | 需要 Google 账户权限 | 在 GA4 Admin 里创建事件 |
| Buttondown/MailerLite 注册 | 需要邮箱验证 | 注册后获取 embed code 给 AI |
| 像素美术资产绘制 | AI 生成的像素图通常不可用 | 用 Piskel 画 / Fiverr 外包 / 用 CSS 几何图形替代 |
| Reddit/TikTok 发帖 | 需要账号+人机验证 | 复制 AI 生成的文案手动发 |
| 朋友测试 | 需要真人反馈 | 发链接给朋友，收集截图 |

✅ 明天（8/10）你的第一个动作

打开 AutoClaw，发送 Prompt 0（系统预设），等它回复 “Togthr Dev Ready” 后，立即发送 Prompt 1-A（合规扫描）。

不要想 Week 2。不要想实体。不要想收入。
今天只做一件事：让 zh-cn soulmate chat 从地球上消失。